第一步：技术选型与最小环境搭建（现在就能干）

你不需要等队友的决定，先把工具链准备好。

**语言与库：**

| 用途 | 库 | 理由 |

| :--- | :--- | :--- |

| HTTP 服务 | **[cpp-httplib](https://github.com/yhirose/cpp-httplib)** | 只有一个头文件，零依赖，直接 `#include` 就能用。 |

| 数据库 | **[SQLite3](https://sqlite.org/download.html)** | 不需要单独的数据库服务器，一个 `.db` 文件存所有数据，原生支持 C API。 |

| JSON 处理 | **[nlohmann/json](https://github.com/nlohmann/json)** | 也是一个头文件，支持 `json["key"]` 的易用语法。 |

| 密码哈希 | **OpenSSL** (你已经会调) 或 **bcrypt** 实现 | 简单起见先用 `SHA256(password + salt)`，后续可升级。 |

| 构建 | **CMake** | 管理三个源文件，链接 `sqlite3` 和 `ssl`。 |

**文件结构（初期）：**

```

project/

├── CMakeLists.txt

├── main.cpp              // 入口，启动 HTTP 服务

├── db.h / db.cpp         // 数据库初始化、查询封装

├── handlers.h / handlers.cpp  // 各个 API 的处理函数

└── data/                 // 数据库文件存放处

```

**本周检验标准：**

写一个 `main()`，启动 cpp-httplib，访问 `http://localhost:8080/api/hello` 返回 `{"msg": "hello"}`。

---

## 第二步：数据库设计（建表 SQL）

这是你所有功能的基础。直接用 SQLite3 的 C API 执行。

**建表语句（在 `db.cpp` 初始化时调用）：**

```sql

CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

username TEXT UNIQUE NOT NULL,

password_hash TEXT NOT NULL,

salt TEXT NOT NULL,           -- 随机盐

balance INTEGER DEFAULT 0,   -- 虚拟币，用整数（最小单位1币），避免浮点

nickname TEXT DEFAULT ''

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS goods (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

seller_id INTEGER NOT NULL,

title TEXT NOT NULL,

description TEXT DEFAULT '',

price INTEGER NOT NULL,      -- 虚拟币价格

status TEXT DEFAULT 'on_sale',  -- 'on_sale' 或 'sold'

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY(seller_id) REFERENCES users(id)

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS transactions (

id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

buyer_id INTEGER NOT NULL,

seller_id INTEGER NOT NULL,

goods_id INTEGER NOT NULL,

amount INTEGER NOT NULL,

created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

FOREIGN KEY(buyer_id) REFERENCES users(id),

FOREIGN KEY(seller_id) REFERENCES users(id),

FOREIGN KEY(goods_id) REFERENCES goods(id)

);

```

**对应 C++ 封装思路（`db.cpp`）：**

- 打开数据库 `sqlite3_open("data.db", &db)`

- 执行上述 SQL 建表

- 提供增删改查函数，如 `bool createUser(string user, string pass, ...)`，内部调用 `sqlite3_exec` 或 `sqlite3_prepare_v2` 绑定参数（防 SQL 注入）。

---

## 第三步：按模块实现 API（后端核心工作）

所有接口返回 JSON，前端负责展示。你只需要定义路由和处理函数。

### 1. 用户模块

| 路由 | 方法 | 说明 |

| :--- | :--- | :--- |

| `/api/register` | POST | 接收 `username, password, nickname`，加盐哈希密码，写入用户表，返回成功/失败 |

| `/api/login` | POST | 验证密码，生成一个简单的 token（可用 `user_id + 时间戳 + 哈希`），返回 token 和用户信息 |

| `/api/user/info` | GET | 从请求头 `Authorization` 取 token，解析出 user_id，查询余额和昵称返回 |

**Token 生成简化方案（完全够用）：**

`token = SHA256(to_string(user_id) + secret_key + to_string(timestamp))`

登录时把 `user_id` 和时间戳一起返回给前端，前端存下来，后续请求带上 `token, user_id, timestamp`。后端验证时重新计算一遍 SHA256 比对。

### 2. 商品模块

| 路由 | 方法 | 说明 |

| :--- | :--- | :--- |

| `/api/goods` | GET | 查询状态为 `'on_sale'` 的商品列表，可附带分页参数 |

| `/api/goods` | POST | 发布商品，需验证 token，写入 goods 表 |

| `/api/goods/:id` | GET | 查询单个商品详情 |

| `/api/goods/:id` | PUT | 编辑商品，仅owner 可操作 |

| `/api/goods/:id` | DELETE | 下架商品，仅owner 可操作 |

### 3. 交易业务（最核心，必须用事务）

路由：`POST /api/order`

请求体：`{ "goods_id": 123 }`

**处理流程（所有操作在一个 SQLite 事务中）：**

```

BEGIN TRANSACTION;

-- 1. 查询商品是否存在且为 'on_sale'，同时获取卖家ID和价格

SELECT seller_id, price, status FROM goods WHERE id = ?;

-- 如果 status != 'on_sale'，回滚并返回错误

-- 2. 查询买家余额（通过 token 得到 buyer_id）

SELECT balance FROM users WHERE id = ?;

-- 如果 balance < price，回滚并返回 "余额不足"

-- 3. 扣买家余额

UPDATE users SET balance = balance - price WHERE id = ?;

-- 4. 加卖家余额

UPDATE users SET balance = balance + price WHERE id = ?;

-- 5. 更新商品状态为 'sold'

UPDATE goods SET status = 'sold' WHERE id = ?;

-- 6. 插入交易记录

INSERT INTO transactions (buyer_id, seller_id, goods_id, amount)

VALUES (?, ?, ?, ?);

COMMIT;

```

**并发安全**：SQLite 默认是串行化的，在 C++ 里你用一个全局互斥锁 `std::mutex` 包住整个 `/api/order` 处理函数，防止两个请求同时修改同一行。

### 4. 交易记录查询

| 路由 | 方法 | 说明 |

| :--- | :--- | :--- |

| `/api/transactions` | GET | 根据 token 取出 user_id，查询该用户作为买方或卖方的所有交易记录，按时间倒序 |

---

## 第四步：整合与测试（给出直观的进度表）

### Week 1：骨架跑通

- [ ] 配好 CMake，引入 cpp-httplib、nlohmann/json、sqlite3

- [ ] `main.cpp` 启动监听 `0.0.0.0:8080`

- [ ] 实现 `/api/hello`，返回 JSON

### Week 2：用户模块

- [ ] 建表（users）

- [ ] 实现 `register`、`login`、`info`，能注册登录并获取余额

### Week 3：商品模块 + 交易核心

- [ ] 建表 goods、transactions

- [ ] 实现商品 CRUD

- [ ] 实现 `POST /api/order`，完整事务流程，测试各种异常情况（余额不足、重复购买等）

### Week 4：联调、文档、部署准备

- [ ] 写一个简单的 `README.md`，列出所有接口和前端如何调用

- [ ] 用 Postman 或自己写的简单网页模拟前端测试所有流程

- [ ] 代码整理，确保没有内存泄漏（Valgrind 检查一遍）

---

## 五、你可能担心的几个点，我直接给你答案

**1. 我没写过 HTTP 服务器，cpp-httplib 难吗？**

不难。核心代码就这几行：

```cpp

#include "httplib.h"

int main() {

httplib::Server svr;

svr.Get("/api/hello", [](const httplib::Request& req, httplib::Response& res) {

res.set_content("{\"msg\":\"hello\"}", "application/json");

});

svr.listen("0.0.0.0", 8080);

}

```

**2. SQLite 要学复杂 SQL 吗？**

只需上面那几行建表和增删改查，所有参数化查询用 `?` 占位，复制粘贴即可。

**3. 前端不来接，我怎么测试？**

你用命令行工具 `curl` 模拟请求，或者浏览器装个 Postman 插件。我会给你写一个 `test.sh` 脚本，一键跑通注册→登录→发布→购买→查询全部流程。

**4. C++ 的 JSON 怎么构造和解析？**

用 nlohmann/json，构造一个返回体：

```cpp

nlohmann::json j;

j["status"] = "ok";

j["data"]["balance"] = 100;

res.set_content(j.dump(), "application/json");

```

解析请求体：

```cpp

auto body = nlohmann::json::parse(req.body);

string username = body["username"];

```